曲靖市住房和城乡建设局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

曲靖中心城市城建重点项目办业务管理经费。

二、立项依据

《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于理顺曲靖中心城市规划建设管理体制机制的意见》（曲发〔2019〕28号）。

三、项目实施单位

曲靖中心城市城建重点项目推进领导小组办公室（办公室设在曲靖市住房和城乡建设局）。

四、项目基本概况

为切实加强对中心城市建设的组织领导，强化中心城市城建重点项目的统一组织、协调、管理、检查、考核工作，市人民政府决定成立由市人民政府分管副市长任组长，副秘书长、市住建局局长任副组长，麒麟区、沾益区、马龙区人民政府及曲靖经济技术开发区管委会主要领导，市直相关部门主要领导为成员的曲靖中心城市城建重点项目推进领导小组。下设办公室在市住房和城乡建设局负责领导小组日常工作，由市住房城乡建设局局长兼任办公室主任，1名处级领导兼任专职副主任，相关工作人员从市级部门抽调，外聘一定数量的专业技术人员开展技术管理和服务工作。

五、项目实施内容

（一）负责领导小组的日常工作。

（二）根据中心城市国土空间规划、专项规划、近期建设规划，牵头编制曲靖中心城市建设计划、方案。

（三）协同市级重点项目建设主体开展项目前期审批事项对接、工程进度调度、现场协调推进、建成管理移交等工作。

（四）收集、研究市级城建重点项目建设中遇到的困难和问题，及时会商交办、协调解决或上报领导小组研究。

（五）指导推进和督查曲靖中心城市城建重点项目建设，定期向领导小组报告项目建设计划执行和建设进度情况。

（六）负责重大项目建设的信息收集、整理、统计和管理工作。

（七）筹备领导小组有关会议，督促和落实领导小组的各项决议，决定。

（八）完成领导小组交办的其他工作。

六、资金安排情况

2020年安排曲靖中心城市城建重点项目办业务管理经费100万元。主要用于《曲靖中心城市基础设施建设三年行动方案（2020—2022年）》编制前期调研、资料收集、项目梳理、调研成果文件送审和出台等环节的咨询服务费用以及解决项目实施过程中技术问题的技术支持咨询服务费用等。

七、项目实施计划

（一）2020年1月底前制定出台市政公用设施建设管养标准；

（二）2020年3月前编制出台曲靖中心城市基础设施建设2020年度建设计划；

（三）2020年3月底前编制出台曲靖中心城市基础设施建设三年行动计划；

（四）2020年6月底前完成配套文件的出台。

八、项目实施成效

通过前期调研、资料收集、项目梳理、送审报批等环节，编制和出台曲靖中心城市建设三年规划和2020年中心城市建设年度计划；聘雇2—3人长期参与市重点办重点项目管理，解决项目实施过程中技术问题；指导、推进、督查全市重点项目的建设，跟踪全市重点项目建设实施情况，实时掌握进度;定期向市政府报告市级重点建设项目计划执行情况；会同市级重点项目建设业主单位开展前期手续协调、预算评审、工程进度调度、现场协调推进、建成移交、督查保障等工作；收集、研究市级城建重点项目建设中遇到的矛盾和困难，协调全市重点项目实施过程中的重大问题，及时会办、交办，确保工程扎实推进；对重大项目建设信息进行收集、整理、统计和管理。