曲靖市城市治污工作实施方案

根据中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室《关于印发<曲靖市进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）>的通知》（曲办发〔2016〕76号），为进一步提升城市环境质量，治理城市环境污染，制定本实施方案。

一、指导思想

深入贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中、六全会及习近平总书记系列重要讲话精神，以科学发展观和党中央关于生态文明建设为指导，牢固树立绿色发展理念，以改善城市生态环境质量为核心，以解决影响民生福祉的环境问题为导向，实行最严格的环境保护制度，全面推进城市大气、水、土壤、噪声污染治理，全力推进城市环境治污管理水平，确保“十三五”期间全市城市环境质量持续改善。

二、工作目标

（一）到2017 年底，控制机动车尾气污染，全市城市环境空气质量总体继续保持优良。（市环境保护局牵头负责）

（二）2017 年，城市污水处理率达到87%，旅游景区、高速公路服务区和铁路、汽车客运站点污水处理率2016、2017、2018 年分别达30%、70%、100%；2020 年实现变扫为吸目标城市（县城）达50%，污泥无害化处理处置率达90%，中心城区及宣威市城市污水处理率达95%，县城污水处理率达85%，黑臭水体彻底消除。（市住房城乡建设局牵头负责）

（三）到2017 年底，基本淘汰全市范围内的黄标车。（各县（市、区）人民政府负责主办，市公安局、市环境保护局协办）

三、工作任务及分工

（一）加强城市大气污染治理

1.强化机动车污染防治。严格执行机动车强制报废制度，加快淘汰黄标车和老旧车辆。2017 年底前，根据国家要求，基本淘汰辖区内的黄标车。依法查处无安全技术检验合格标志机动车上道路行驶的违法行为。（各县（市、区）人民政府负责主办，市公安局、市环境保护局协办）加强机动车环境保护监督管理，严格执行机动车排放检验制度，强化机动车排放检验机构监督管理，加强对高排放车辆的环保达标监管，加快推进机动车环境管理的系统化、科学化、法治化和精细化，提高机动车污染防治能力和水平。（市环境保护局牵头）

2.深化城市扬尘污染治理。加强建筑施工扬尘监管，积极推进绿色施工。城市建成区及周边地区工程建设施工现场应全封闭设置围挡墙、施工围网、防风抑尘网，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆进出施工工地要进行清洗，运输过程采取密闭措施，并按照指定路线运输。县级以上城市要加大城市建成区内洒水等防风抑尘作业力度，推行道路机械化清扫等低尘作业方式。（市住房城乡建设局牵头）

（二）加强城市水污染治理

1.整治城市黑臭水体。采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，加大黑臭水体治理力度，定期向社会公布治理情况。到2017 年底，实现河面无大面积漂浮物，河岸无垃圾，无违法排污口；到2020 年底，城市建成区黑臭水体控制在10%以内，恭家坝断面水质达水功能区划Ⅳ类。（市住房城乡建设局牵头；市环境保护局、水务局、农业局配合）

2.加强污水配套管网建设。全面加强城市配套管网建设。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。城镇新区建设应实行雨污分流，有条件的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。到2017 年底，中心城区建成区基本实现污水全收集、全处理；到2020 年底，其余县（市、区）城市建成区基本实现污水全收集、全处理。（市住房城乡建设局牵头；市发展改革委、环境保护局配合）

（三）加强城市土壤污染治理

1.防止新增土壤污染。建立调查评估制度，开展土壤污染状况详查，进一步查明土壤污染状况，掌握土壤环境质量状况，编制完成我市土壤污染状况详查工作方案。将全市土壤环境保护优先区和土壤污染重点治理区划定成果报告印发各地实施，加强对未受污染土壤的优先保护。严格土壤环境保护优先区域项目监管，推行土壤环境保护与修复治理示范。严防矿产资源开发污染土壤，加强对现有企业的环境监管，做好污染耕地的分类管理和安全利用。（市环境保护局牵头，市国土资源局、住房城乡建设局配合）

2.严格用地准入。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。地方各级国土资源、城乡规划等部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。（市国土资源局牵头，市住房城乡建设局、环境保护局等配合）

3.减少生活垃圾污染。建立政府、社区、企业和居民协调机制，通过分类投放收集、综合循环利用，促进垃圾减量化、资源化、无害化。2016 年，推进生活垃圾分类和环卫保洁市场化运行试点示范工作；2017 年，推行城市道路人工保洁与机械化清扫相结合等低尘作业方式推进水泥窑协同处置生活垃圾试点。鼓励将处理达标后的污泥用于园林绿化。开展利用建筑垃圾生产建材产品等资源化利用示范。（市住房城乡建设局牵头，市环境保护局等配合）

（四）加强城市噪音污染治理

1.强化施工噪声污染防治。严格执行《建筑施工场界噪声限值》，查处施工噪声超过排放标准的行为。加强施工噪声排放申报管理，实施城市建筑施工环保公告制度。依法限定施工作业时间，严格限制在敏感区内夜间进行产生噪声污染的施工作业。实施城市夜间施工审批管理，推进噪声自动监测系统对建筑施工进行实时监督，鼓励使用低噪声施工设备和工艺。（市住房城乡建设局牵头，市环境保护局配合）

2．加强交通噪声污染防治。全面落实《地面交通噪声污染防治技术政策》，噪声敏感建筑物集中区域（以下简称“敏感区”）的高速公路等道路两边应配套建设隔声屏障，严格实施禁鸣、限行、限速等措施。加强机场周边噪声污染防治工作，减少航空噪声扰民纠纷。（市交通运输局牵头，市环境保护局配合）

3．推进社会生活噪声污染防治。严格实施《社会生活环境噪声排放标准》，禁止商业经营活动在室外使用音响器材招揽顾客。严格控制加工、维修、餐饮、娱乐、健身、超市及其他商业服务业噪声污染，有效治理冷却塔、电梯间、水泵房和空调器等配套服务设施造成的噪声污染，严格管理敏感区内的文体活动和室内娱乐活动。积极推行城市室内综合市场，取缔扰民的露天或马路市场。对室内装修进行严格管理，明确限制作业时间，严格控制在已竣工交付使用居民宅楼内进行产生噪声的装修作业。加强中高考等国家考试期间绿色护考工作，为考生创造良好的考试环境。（市公安局牵头，市环境保护局、住房城乡建设局配合）

4．深化工业企业噪声污染防治。贯彻执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》，查处工业企业噪声排放超标扰民行为。加大敏感区内噪声排放超标污染源关停力度，各城市应每年关停、搬迁和治理一批噪声污染严重的企业，到2015年年底前实现敏感区内工业企业噪声排放达标。加强工业园区噪声污染防治，禁止高噪声污染新项目入园发展。开展乡村地区工业企业噪声污染防治。（市工信委牵头，市环境保护局配合）

（五）统筹推进生态文明建设

统筹整合生态文明建设示范区、国家环境保护模范城市、绿色系列创建（包括绿色社区、绿色学校等）工作，以“三创”为抓手助推生态文明建设。编制《曲靖市生态文明建设示范区规划纲要》，扎实开展生态示范区建设。2020 年前，完成一批“生态文明县”、“生态文明乡镇”和“生态文明村”的命名。2016 年起，每年完成一批市级绿色学校、市级绿色社区、市级环境教育基地的创建工作，通过细胞工程创建，不断提升我市城乡环境管理水平，改善城乡人居环境。（市环境保护局牵头）

四、保障措施

（一）加强组织领导，加大资金投入

各县（市、区）及曲靖经济技术开发区要加强组织领导，建立城市治污行动的组织领导机构，明确责任分工，细化工作方案，逐级落实目标责任，定期召开领导小组会议，研究协调解决城市环境污染治理工作中的重大问题。要多渠道筹措和加大资金投入，鼓励社会资本采用PPP 等模式从事环境污染第三方治理。

（二）强化监督考核，严格责任追究

强化地方党委和政府领导成员生态环保“一岗双责”责任制。将城市治污工作完成情况作为市政府对各县（市、区）“水十条”、“气十条”、“土十条”目标考核内容，考核结果向社会公布，作为对领导班子和领导干部综合考核评价的重要内容。

（三）强化社会监督，推进公众参与

加强社会监督。为公众、社会组织公开曝光环境违法典型案件。建立健全举报制度，充分发挥“12369”环保举报热线和网络平台作用。加强宣传教育，提高公众对经济社会发展和环境保护客观规律的认识。构建全民行动格局。支持民间环保机构、志愿者开展工作，建立健全专家参与机制，加强媒体环保宣传的重要纽带作用。