| 附件 曲靖市创建国家园林城市任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 序号 | 指 标 | 国家园林城市标准 | 曲靖完成 情 况 | 任务内容 | 责任部门 | 协办部门 | 完成 时间 |  |
| 一、 综合管理 | 1 | 城市园林绿化管理机构 | ①按照各级政府职能分工的要求，设立独立的专业管理机构；②依照法律法规有效行使行政管理职能。 | 未设置独立的园林绿化机构（园林局） | ①进一步完善市、区两级园林绿化专业管理机构；②成立曲靖市园林绿化局，强化行政职能管理。 | 市委编办 | 市人社局、麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 2013. 6.30 |  |
|  |  |  |  |  | 统一建管标准，统一执法管理，统一督查考核，全面提升管理水平。 | 市住房城乡建设局 |  |  |  |
|  | 2 | 城市园林绿化建设维护专项资金 | ①近三年城市园林绿化建设资金逐年增加；②政府财政预算中专门列项“城市园林绿化维护资金”，切实保障园林绿化日常维修养护及相关人员经费，并逐年增加。 | 无费用标准 未专门列项 | ①制定园林绿化维护费用标准，保障维护经费，保证维护资金与绿地面积比例、增幅协调；②组织统计近三年城市园林绿化建设资金投入情况，并完善相关台帐资料。③财政预算中专门列项“城市园林绿化维护资金”。 | 市财政局 | 市住房城乡建设局麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 2013. 12.30 |  |
|  | 3 | 城市园林绿化科研能力 | ①具有以城市园林绿化研究、成果推广和科普宣传为主要工作内容的研究机构；②近三年（含申报年）有园林科研项目在实际应用中得到推广。 | 无科研机构和科研成果推广 | 成立市园林绿化专业科研机构。 | 市委编办 | 市人社局、市财政局、市住房城乡建设局、麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 2013. 12.30 |  |
|  |  |  |  |  | 列项进行园林绿化科研。 | 市科技局 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 开展园林绿化科研成果推广和科普宣传工作。 | 市林业局 |  |  |  |
|  | 4 | 《城市绿地系统规划》编制 | 《城市绿地系统规划》由具有相关规划资质的单位编制，经市人民政府批准实施，纳入《城市总体规划》并与之相协调。 | 待修编 | 组织修编《曲靖市城市绿地系统规划》 | 市住房城乡建设局 | 市规划局、 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 2013. 6.30 |  |
|  |  |  |  |  | 将寥廓山纳入城市规划区和建成区范围。 | 市规划局 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ①负责组织评审、报批《曲靖市城市绿地系统规划》，提供规划评审、审批，规划执行情况等相关材料。②纳入新一轮城市总体规划，完善规划执行和调整的工作机制，切实保证规划的法定地位；③提供城市总体规划相关文本及图纸资料。 | 市规划局 | 市住房城乡建设局 |  |  |
|  | 5 | 城市绿线管理 | 严格实施城市绿线管制制度，按照《城市绿线管理办法》（建设部令第112号）要求划定绿线，并在至少两种以上媒体向社会公布。 | 未划定 城市绿线 | ①划定城市绿线，编制城市绿线图；②至少在两种以上媒体向社会公布，并提供公布材料； ③提供城市绿线管制执行情况的相关文件及材料。 | 市规划局 | 市住房城乡建设局、麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 2013. 6.30 |  |
|  | 6 | 城市蓝线管理 | 划定城市蓝线，蓝线的管理和实施符合《城市蓝线管理办法》（建设部令第145号）的规定。 | 未划定 城市蓝线 | ①制定城市蓝线管理实施办法，并严格实施；②提供实施情况的相关文件及资料。 | 市水务局 | 市规划局、麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 2013. 6.30 |  |
|  | 7 | 城市园林绿化制度建设 | 绿线管理、园林绿化工程管理、养护管理、公示制度及控制大树移栽、防止外来物种入侵、义务植树等各项管理制度健全。 | 管理制度不全，审批不规范 | ①起草《曲靖市城镇绿化条例》，报请省人大常委会审批；②制定实施《曲靖市城市园林绿化建设管理技术规定》、《曲靖市绿化养护质量标准》、《曲靖市园林绿化养护费用定额》等技术标准、规范；③严格绿线审批管理，实施“绿色图章”制度；④严格异地绿化管理。 | 市住房城乡建设局 | 市规划局、麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 2013. 12.30 |  |
|  |  |  |  |  | ⑤制定控制大树移栽、流转、园林植物检疫等管理制度并严格实施；⑥负责完善义务植树管理制度。 | 市林业局 |  |  |  |
|  | 8 | 城市园林绿化管理信息技术应用 | ①建立城市园林绿化数字化信息库、信息发布与社会服务信息共享平台；②城市园林绿化建设和管理实施动态监管；③保障公众参与和社会监督。 | 未建立数字化信息库和服务平台 | ①按照属地管理原则建设城市园林绿化数字化信息库；②建设“曲靖风景园林网”，建立信息发布和公众查询监督系统；③对园林绿化建设实行实时动态监管；④重大建设项目规划设计实行公示制度。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会、市住房城乡建设局 | 市国土资源局 | 2013. 12.30 |  |
|  | 9 | 公众对城市园林绿化的满意率(%) | ≥80% | 未进行调查 | 通过问卷调查的形式，了解市民对城市园林绿化的满意率，提供不早于评价期一年之内的满意度调查结果并上报统计资料。 | 市统计局 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 2013. 12.30 |  |
| 二、 绿地建设 | 1 | 建成区绿化覆盖率(%) | ≥36% | 不达标 | ①推进绿化工程建设，确保达标； ②提供统计资料，并与遥感测试数据资料核对一致。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 市住房城乡建设局、市规划局 | 2013. 12.30 |  |
|  | 2 | 建成区绿地率(%) | ≥31% | 不达标 | 将寥廓山片区作为城市公园纳入城市规划区和建成区范围。 | 市规划局 | 麒麟区人民政府曲靖经开区管委会 | 2013. 6.30 |  |
|  |  |  |  |  | ①规划建绿，推进绿化工程建设，确保达标；②提供统计资料，并与遥感数据资料核对一致。 | 市规划局 | 市住房城乡建设局、麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 2013. 6.30 |  |
|  | 3 | 城市人均公园绿地面积 | 人均建设用地80～100㎡的城市≥8.00㎡/人 |  | ①规划、建设公园绿地，确保达标；②提供统计资料，并与遥感数据资料核对。 | 市规划局 | 市住房城乡建设局、麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 2014. 10.30 |  |
|  | 4 | 建成区绿化覆盖面积中乔、灌木所占比率(%) | ≥60% | 满足 | 提供绿化用苗统计分析及汇总资料。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 市住房城乡建设局 | 2014. 10.30 |  |
|  | 5 | 城市各城区绿地率最低值 | ≥25% |  | 实施增绿工程；实施防护林建设； 实施单位、小区限期达标工程； 提供统计资料。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 市住房城乡建设局 | 2014. 10.30 |  |
|  | 6 | 城市各城区人均公园绿地面积最低值 | ≥5.00㎡/人 |  | 实施公园建设工程，建设“五湖”水体景观公园和十大公园，建改造提升三个公园，建设街头绿地、小游园，实施重要节点绿化工程。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会、沾益县、市住房城乡建设局 | 市规划局 | 2014. 12.30 |  |
|  | 7 | 公园绿地服务半径覆盖率(%) | ≥70% | 小游园、街头绿地较少 | 编制《曲靖市城市公园绿地服务半径覆盖规划》，实施公园绿地建设，确保公园服务半径覆盖率≥70%。 | 市规划局 | 麒麟区人民政府曲靖经开区管委会 | 2013. 6.30 |  |
|  |  |  |  |  | ①按建成区内的非历史文化街区范围内，大于等于5000m2的城市公园绿地按照500米的服务半径覆盖居住用地面积的百分比进行评价；②提供服务半径图及统计资料；③实施拆违、拆临建绿，见缝插绿及新建、改造节点绿化工程。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 市规划局、市住房城乡建设局 |  |  |
|  | 8 | 万人拥有综合公园指数 | ≥0.06 | 0.05 | 规划建设10个城市公园；统计上报万人拥有面积大于10公顷的综合性公园指数。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 市住房城乡建设局、市规划局 | 2014. 10.30 |  |
|  | 9 | 城市道路绿化普及率(%) | ≥95% | 80% | ①城市道路绿化符合《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-97）要求；②提供统计资料，并与遥感数据资料核对；③实施“绿荫”工程，增植行道树；④改造提升“六带”城市景观带。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会、沾益县政府 | 市住房城乡建设局、市规划局 | 2014. 5.30 |  |
|  | 10 | 城市新建、改建居住区绿地达标率(%) | ≥95% | ＜70% | ①开展园林单位（小区）达标创建和复查活动。2007年后（含2007年）建设的居住区绿地，符合《城市居住区规划设计规范》GB50180-93；②严格执行“绿色图章”制度；③提供统计资料，并与遥感数据资料核对。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 市住房城乡建设局 | 2014. 6.30 |  |
|  | 11 | 城市公共设施绿地达标率(%) | ≥95% | ＜70% | 污水处理厂、垃圾处理场、影剧院等公共设施绿化达标；提供统计资料，并与遥感数据资料核对。 | 市住房城乡建设局、市环保局、市文体局 | 市规划局、麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 2014. 10.30 |  |
|  | 12 | 城市防护绿地实施率(%) | ≥80% | ＜50% | 编制防护绿地规划，划定防护绿地，实施防护绿地建设。提供统计资料，并与遥感数据资料核对。 | 市林业局 | 市规划局、市水务局、市交通运输局、麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 2014. 6.30 |  |
|  |  |  |  |  | 实施城市“绿色通道”工程。提供统计资料，并与遥感数据资料核对。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会、沾益县政府、马龙县政府、富源县政府、陆良县政府、宣威市政府 | 市规划局 | 2014. 12.30 |  |
|  |  |  |  |  | 加强工业园区、工业项目集聚区内防护林地规划建设。 | 曲靖经开区管委会 | 市环保局 | 2014. 6.30 |  |
|  | 13 | 生产绿地占建成区面积比率(%) | ≥2% | 基本 达标 | 编制生产绿地规划，抓好苗木基地建设。 | 市林业局 | 市住房城乡建设局 | 2013. 6.30 |  |
|  |  |  |  |  | 抓好苗木基地建设和管理，提供统计资料，并与遥感数据资料核对。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 市住房城乡建设局 | 2014. 6.30 |  |
|  | 14 | 城市道路绿地达标率(%) | ≥80% 道路红线宽度小于12m的城市道路，可以不统计。 | ＜50% | ①进行道路增绿补绿、普及行道树；②提供统计资料，并与遥感数据资料核对。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 市规划局、市住房城乡建设局 | 2014. 10.30 |  |
|  | 15 | 大于40hm2的植物园数量 | ≥1.00 | 0 | 规划、建设不小于40公顷的植物园，筹建园林科研所。 | 曲靖经开区管委会 | 市林业局、市规划局 | 2014. 6.30 |  |
|  | 16 | 林荫停车场推广率(%) | ≥60% | ≤30% | ①调查统计公共停车场现状；②推广建设林荫式停车场；③提供统计资料，并与遥感数据资料核对。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 市规划局 | 2013. 12.30 |  |
|  | 17 | 河道绿化普及率(%) | ≥80% | ≤50% | 完成两江治理、西河治理，启动南盘江防护绿化带建设，提供统计资料，并与遥感数据资料核对。 | 市水务局、麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 市住房城乡建设局 | 2013. 12.30 |  |
|  | 18 | 受损弃置地生态与景观恢复率(%) | ≥80% | 未实施 | ①开展受损弃置地调查统计；②落实生态景观恢复措施，确保达标；③提供统计资料，并与遥感数据资料核对。 | 市环保局 | 市国土资源局 | 2014. 10.30 |  |
| 三、 建设管控 | 1 | 城市园林绿化综合评价值 | ≥8.00 | 未评价 | 组织开展“城市园林绿化综合评价”自评，分析存在问题，提出建管目标，落实整改措施，确保评价值达到8.00以上。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 |  | 2013. 6.30 |  |
|  | 2 | 城市公园绿地功能性评价值 | ≥8.00 | 未评价 | 组织开展“城市公园绿地功能性评价”自评，分析存在问题，提出建管目标，落实整改措施，确保评价值达到8.00以上。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 |  | 2013. 6.30 |  |
|  | 3 | 城市公园绿地景观性评价值 | ≥8.00 | 未评价 | 组织开展“城市公园绿地景观性评价”自评，分析存在问题，提出建管目标，落实整改措施，确保评价值达到8.00以上。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 |  | 2013. 6.30 |  |
|  | 4 | 城市公园绿地 文化性评价值 | ≥8.00 | 未评价 | 组织开展“城市公园绿地文化性评价”自评，分析存在问题，提出建管目标， 落实整改措施，确保评价值达到8.00以上。 | 麒麟区人民政府、曲靖经 开区管委会 |  | 2013. 6.30 |  |
|  | 5 | 城市道路绿化评价值 | ≥8.00 | 未评价 | 组织开展“城市道路绿化评价”自评，分析存在问题，提出建管目标，落实整改措施，确保评价值达到8.00以上。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 |  | 2013. 6.30 |  |
|  | 6 | 公园管理规范化率(%) | ≥90% | 未评价 | ①完善管理度，制定管护标准，进行改造提升，规范化率达到90%以上；②提供相关资料。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 |  | 2013. 6.30 |  |
|  | 7 | 古树名木保护率(%) | ≥95% | ≤70% | ①进行古树名木调查，准确掌握现状资源，保证古树名木保护率达100%；②健全古树名木及古树后续资源保护档案，设置标志标识；③明确责任分工，划定保护范围，落实保护措施，加强保护管理，严禁各种破坏古树名木及古树后续资源的行为。 | 市林业局 | 市住房城乡建设局、麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 2013. 6.30 |  |
|  | 8 | 节约型绿地建设率(%) | ≥60% | ≤30% | ①强化节约型园林绿化建设各项措施的落实，保证节约型园林建设率达80%以上；②按评价要求完善资料，提供节约型绿地建设的统计材料。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 市规划局 | 2013. 6.30 |  |
|  | 9 | 立体绿化推广 | 制定立体绿化推广的鼓励政策、技术措施和实施方案，且实施效果明显。 | 未制定政策和技术标准 | ①制定立体绿化推广的鼓励政策、技术措施和实施方案，并组织实施；②在沿街墙面、建筑物与构筑物、屋顶、立交桥等，全面推广垂直、立体绿化，确保绿化效果；③提供相关台帐资料。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 市规划局 | 2013. 6.30 |  |
|  | 10 | 城市“其他绿地”控制 | ①依据《城市绿地系统规划》要求，建立城乡一体的绿地系统；②城市郊野公园、风景林地、城市绿化隔离带等“其他绿地”得到有效保护和合理利用。 | 档案 不全 | ①建立完善的城乡一体绿地系统，规划控制城市郊野公园、风景林地、城市绿化隔离带等“其他绿地”用地范围，进一步改善城市的生态环境；②提供其他绿地建设和保护的相关台帐资料。 | 市林业局 | 市住房城乡建设局、市规划局、市交通运输局、麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 2013. 6.30 |  |
|  | 11 | 生物防治推广率(%) | ≥50% | 未推广 | ①在绿地养护中积极推广生物防治技术，确保推广率达60%以上；②提供反映生物防治技术与推广方面的资料。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 市林业局、市住房城乡建设局 | 2014. 6.30 |  |
|  | 12 | 公园绿地应急避险场所实施率(%) | ≥70% | 未规范设置 | ①编制《曲靖市城市公园绿地防灾避险规划》，规范设置防灾避险区域和标识，严格执行规划，确保实施率达80%以上；②提供相关资料。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 市规划局、市住房城乡建设局 | 2013. 6.30 |  |
|  | 13 | 水体岸线自然化率(%) | ≥80% | ≤30% | ①加强市区沟、河、湖等水体沿岸绿化景观建设，注重自然生态保护，按照生态学原则进行驳岸和水底处理，增强水体自净能力；②对无法修复的驳岸，采取栽植悬挂植物和地被植物等措施，进行弱化处理；③按照评价要求准备相关台帐资料。 | 市水务局 | 市住房城乡建设局、麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 2013. 12.30 |  |
|  | 14 | 城市历史风貌保护 | ①划定城市紫线，制定《历史文化名城保护规划》或城市历史风貌保护规划，经过审批，实施效果良好；②城市历史文化街区得到有效保护。 | 未划定城市紫线 | ①编制城市历史风貌保护规划，划定城市紫线，制定保护制度，采取保护措施，并严格执行；②提供审批手续及保护资料。 | 市文体局 | 市规划局、麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 2013. 6.30 |  |
|  |  |  |  |  | 搞好历史文化旧址的保护修缮和开发，提供保护规划的执行情况台帐资料。 | 市文体局 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 |  |  |
|  | 15 | 风景名胜区、文化与自然遗产保护与管理 | 国家级风景名胜区或列入世界遗产名录的文化或自然遗产严格依据《风景名胜区条例》和相关法律法规进行保护管理。 | 不规范 | 执行《云南省风景名胜区条例》，编制总体规划及详细规划，按规划进行保护和建设，规范选地许可、建设许可及经营审批管理。 | 市旅游局、麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 市住房城乡建设局、市规划局 | 2013. 6.30 |  |
|  | 16 | 园林绿地认建认养 |  | 未落实 | 按照属地管理原则，建设认建认养基地，开展认建认养活动。先行实施玉带公园作为市级单位认建认养基地，潇湘江带状绿地作为麒麟区人民政府认建认养基地，白石江带状绿地作为曲靖经开区管委会认建认养基地。 | 市人民政府办公室、麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 |  | 2013. 12.30 |  |
| 四、 生态环境 | 1 | 年空气污染指数≤100的天数 | ≥240天 |  | 严格控制大气污染，提供申报前三年大气环境检测报告单及相关台帐资料，城市环境综合整治定量考核明细表。 | 市环保局 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 2014. 6.30 |  |
|  | 2 | 地表水Ⅳ类及以上水体比率(%) | ≥50% | 不达标 | 划定城市蓝线，实施河道水体综合治理工程，完善排污管网，河道两岸全面截污。提供申报前一年河道水质检测报告单及相关台帐资料。 |  | 市水务局 | 2014. 6.30 |  |
|  | 3 | 区域环境噪声平均值 | ≤56.00dB(A) |  | 实施城市噪声控制工程，提供申报前一年噪声环境检测报告单及相关台帐资料。 |  | 麒麟区人民政府、 曲靖经开区管委会 | 2014. 6.30 |  |
|  | 4 | 城市热岛效应强度 | ≤3.0℃ | 缺乏监测 台账 | 整理申报年遥感测试期间城市建成区与建成区周边（郊区、农村）的气温测量资料，定量研究市区热岛特征。 | 市环保局 | 麒麟区人民政府、 曲靖经开区管委会 | 2013. 6.30 |  |
|  | 5 | 本地木本植物指数 | ≥0.80 | ≤0.30 | ①开展本地植物引种驯化和育种科研，制定鼓励苗木生产政策，按照苗木基地规划，发展苗木生产。②组织开展本地木本植物统计工作，测算本地木本植物指数，并建立台帐资料。 | 市林业局 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 2013. 6.30 |  |
|  | 6 | 生物多样性保护 | ①完成不小于城市市域范围的生物物种资源普查；②制定《城市生物多样性保护规划》和实施措施。 | 未普查和已编制保护规划 | ①完成市域范围内生物物种资源普查，制定《曲靖市生物多样性规划》，并制定实施措施；②编制《曲靖市园林植物推荐名录》，完善《曲靖市园林绿化树种规划》；③加强园林绿化工程规划设计审批，控制本地植物应用比例。 | 市林业局 | 市规划局、麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会、市住房城乡建设局 | 2013. 6.30 |  |
|  |  |  |  |  | ④通过科研推广、建立基地、制订规范等形式，大力推广植物物种多样性保护和乡土植物的种植应用，增加城市园林绿化植物种类。 |  |  | 2014. 6.30 |  |
|  | 7 | 城市湿地资源保护 | ①完成城市规划区内的湿地资源普查； ②制定城市湿地资源保护规划和实施措施。 | 未普查，未编制保护规划 | ①在城市规划区范围内，组织开展曲靖市湿地资源普查，制定《曲靖市城市湿地资源保护规划》，加强城市湿地资源的合理保护和利用；②在河道、水体治理中规划建设人工湿地；③提供湿地资源保护措施相关台帐资料。 | 市环保局 | 市规划局、麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 2013. 6.30 |  |
|  |  |  |  |  | ④编制《曲靖市城市湿地资源保护规划》和实施措施。 | 市规划局 | 市住房城乡建设局、市国土资源局 | 2013. 6.30 |  |
|  | *8 | 城市大环境建设 |  |  | 实施寥廓山、翠山、朗目山“三山”绿化景观建设。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 市规划局 | 2014. 10.30 |  |
|  |  |  |  |  | 实施白石江、潇湘江、南盘江、西河“四水”综合治理工程。 | 市住房城乡建设局、麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会、市水务局、沾益县 | 市规划局 | 2013. 12.30 |  |
| 五、 节能减排 | 1 | 北方采暖地区住宅供热计量收费比例(%) | ≥25% |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 节能建筑比例(%) | 夏热冬暖地区≥30% |  | ①城市新建建筑按照国家标准大力采用节能措施和节能材料；②组织节能建筑比例统计工作，完善相关台帐资料。 | 市住房城乡建设局、市规划局 | 市工信委 | 2014. 12.30 |  |
|  | *3 | 可再生能源使用比例(%) | ≥10% | 未统计 | 编制可再生能源利用规划，统计城市利用太阳能、风能比例，完善相关台帐资料。 | 市工信委 | 市住房城乡建设局 | 2014. 12.30 |  |
|  | *4 | 单位GDP工业固体废物排放量(千克/万元) | ≤25 | 未统计 | 城市工业按照国家标准大力采用节能减排措施，提高环境质量。降低工业企业单位GDP工业固体废物排放量(千克/万元)，提供统计资料，完善台帐。 | 市工信委 | 市环保局 | 2014. 6.30 |  |
|  | *5 | 城市工业废水排放达标率(%) | ≥80% | 未统计 | 城市工业按照国家标准大力采用节能减排措施，提高环境质量。组织城市工业废水排放达标率(%))统计工作，完善相关台帐资料。 | 市工信委 | 市环保局 | 2014. 10.30 |  |
|  | *6 | 城市再生水利用率(%) | ≥30% | 未统计 | 城市工业企业必须配套建设污水处理厂和再生水利用设施，保证100%达标排放。提供城市再生水利用率(%)统计资料，完善台帐。 | 市工信委 | 市环保局 | 2014. 10.30 |  |
| 六、 市政设施 | 1 | 城市容貌评价值 | ≥8.00 | 未评价 | ①编制城市广告设置专项规划，制定整治措施，结合城市街景改造和环境整治，对城区的户外广告、店面招牌、地名路牌、公交候车亭等进一步实施规范管理，使之成为城市景观的重要组成部分。 | 市规划局 | 麒麟区人民政府曲靖经开区管委会 | 2013. 6.30 |  |
|  |  |  |  |  | ②开展城市环境综合治理，集中治理违章建筑、城市占路摆卖、集贸市场和公共场所秩序，规范经营。③清理拆除公园、广场中的违章、临时及影响景观的建筑物、构筑物及设施；④组织开展“城市容貌评价”，分析存在问题，提出管理目标，落实整改措施，确保评价值达到8.00以上。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 市行政综合执法局 | 2013. 6.30 |  |
|  | 2 | 城市管网水检验项目合格率(%) | ≥99% |  | 加强水源地保护建设，改造提升城市供水管网，提高自来水生产、供水及经营管理水平，实现城市供水能力与经济社会发展的同步增长，确保城市管网水检验项目合格率99%。提供近3年管网水水质检测报告及相关台帐资料。 | 市住房城乡建设局 | 市水务局 | 2013. 6.30 |  |
|  | 3 | 城市污水处理率(%) | ≥80% 且不低于申报年全国设市城市平均值 | ≤80% | ①规划建设南片区污水处理厂，完善西城、北城、两江口污水处理厂进厂污水干管，改造升级城市污水管网，城市河道两岸全面截污，保证污水处理率达到85%以上。②完善污水处理监测、监控管理，提供监测数据及相关台帐资料。③完成城市生活污水处理厂等级评定。 | 市住房城乡建设局 | 市规划局、麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 2014. 12.30 |  |
|  | 4 | 城市生活垃圾无害化处理率(%) | ≥80% 且不低于申报年全国设市城市平均值 | ≤80% | 建设垃圾无害化处理设施。到2014年底垃圾无害化处理率达到80%以上，并完善生活垃圾处理容量监测报告、年度数据及相关台帐资料。完成城市生活垃圾无害化处理场的等级评定 | 市环保局 | 市住房城乡建设局、麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 2014. 12.30 |  |
|  | 5 | 加大“两污”建设力度，改善生态环境 |  |  | 实施雨污分流、污水截流和再生水利用工程。实施地下综合管沟规划改造工程。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会、沾益县政府 | 市规划局、市住房城乡建设局 | 2014. 12.30 |  |
|  | 6 | 城市道路完好率(%) | ≥95% | ≤80% | ①加强城市道路养护管理，保证城市各类道路平坦、完好、便于通行，对出现的坑凹、碎裂、隆起、溢水以及水毁塌方等情况，要及时修复，保证城市道路完好率达95%以上；②完善市区道路数据及建设维护情况及相关台帐资料。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 市交通运输局 | 2013. 6.30 |  |
|  | 7 | 城市主干道平峰期平均车速 | ≥35.00km/h | 不达标 | 编制治理城市交通拥堵专项规划，制定实施措施。对照标准完善各项指标要求，提供市区主干道平峰期平均车速的情况说明等相关台帐资料。 | 市交警支队 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会、市规划局、市住房城乡建设局、市交通局 | 2013. 6.30 |  |
|  | *8 | 城市市政基础设施安全运行 | 城市地下管网、道路桥梁等市政基础设施档案健全，运行管理制度完善，监管到位，城市安全运行得到保障。 | 系统档案不健全，制度不完善 | ①制定地下管网专项规划。 | 市规划局 |  | 2013. 12.30 |  |
|  |  |  |  |  | ②完善市政基础设施管理制度，采取有效措施，确保各项市政设施运行正常，维护良好；③对照标准完善各项指标要求，提供相关台帐资料。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 市住房城乡建设局、市交通运输局 | 2014. 12.30 |  |
|  | *9 |  | 城市建成区实施雨污分流，雨水收集、排放系统按《室外排水设计规范》（GB50014-2006）规定的高限建设；有专门的排水设施管理机构和专项维护资金保障。 |  | 实施雨污分流工程，改造提升污水管网系统，大型绿地规划建设雨水收集利用系统；按照防洪规划实施雨水管网改造升级工程。 | 市曲靖经开区管委会、麒麟区人民政府 | 市规划局 | 2014. 6.30 |  |
|  | *10 | 城市景观照明控制 | 除体育场、建筑工地和道路照明等功能性照明外，所有室外公共活动空间或景物的夜间照明严格按照《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T163-2008）进行设计，被照对象照明度、亮度、照明均匀度、照明功率密度（LPD）及限制光污染指标等均达到规范要求。 |  | 编制城市照明、亮化工程规划，依照城市夜景照明、亮化设计规范，遵循节能、环保、安全、美化的原则实施城市亮化工程。 | 曲靖经开区管委会、麒麟区人民政府 | 市住房城乡建设局 | 2014. 6.30 |  |
| 七、 人居环境 | 1 | 社区配套设施建设 | 社区教育、医疗、体育、文化、便民服务、公厕等各类设施配套齐全。 | 不完善 | 完善社区配套设施专项规划 | 市规划局 |  | 2013. 12.30 |  |
|  |  |  |  |  | 对照标准实施社区配套工程，确保达到各项指标要求，提供配套设施台帐资料、档案。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 市规划局、市卫生局、市文体局 | 2014. 12.30 |  |
|  | 2 | 棚户区、城中村改造 | 建成区内基本消除棚户区，居民得到妥善安置，实施物业管理。制定城中村改造规划并按规划实施。 | 建成区内棚户区改造没有完成，未制定城中村改造规划 | 对城市棚户区有计划地实施成片改造，基本消除棚户区，并妥善安置居民，实施物业管理，完善相关台帐。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 市规划局、市房管局 | 2014. 12.30 |  |
|  |  |  |  |  | 编制城中村和旧城改造规划，实施改造工程，完善相关台帐资料。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 林荫路推广率(%) | ≥70% | 曲靖＜50% | ①实施道路“绿荫”工程，增植补植行道树，严格行道树移植、修剪、砍伐审批制度；②对照标准完善各项指标要求，提供市区林荫路推广率情况说明等相关台帐资料。 | 麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 市住房城乡建设局、市交通运输局 | 2014. 12.30 |  |
|  | *4 | 绿色交通出行分担率(%) | ≥70% |  | 制定非公共交通机动车总量控制规划，完善步行、自行车交通系统，规范机动车与非机动车车道设置、管理。 | 市公安局 | 市住房城乡建设局 | 2014. 12.30 |  |
|  | *5 | 步行、自行车交通系统规划建设 | 制定专项规划，并经批准实施，建成较为完善的步行、自行车专用道和公用自行车租用系统。 |  | 制定非公共交通机动车总量控制规划，完善步行、自行车交通系统，规范机动车与非机动车车道设置、管理。 | 市公安局 | 市规划局 | 2014. 12.30 |  |
|  | *6 | 交通环境治理 |  |  | 制定中心城区交通秩序整治方案，全面实施交通秩序综合整治。 | 市交警支队 | 麒麟区人民政府、 曲靖经开区管委会、市住房城乡建设局、市规划局、市交通运输局 | 2013. 12.30 |  |
| 八、 社会保障 | 1 | 住房保障率(%) | ≥80% |  | ①实施住房保障建设工程，确保累计实施住房保障户数占累计已申请登记应保障户数80%以上；②提供市区住房保障实施情况说明、相关文件等台帐资料。 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府、 曲靖经开区管委会 | 2014. 12.30 |  |
|  | 2 | 保障性住房建设计划完成率(%) | ≥100% |  | ①落实保障性住房建设计划，推进经济适用房和廉租房建设，确保保障性住房建设计划完成率达100%；②对照标准完善各项指标要求，提供市相关文件、建设情况等台帐资料。 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府、 曲靖经开区管委会 | 2014. 12.30 |  |
|  | 3 | 无障碍设施建设 | 主要道路、公园、公共建筑等公共场所设有无障碍设施，其管理、使用情况良好。 | 不完整，设置不规范 | ①组织对城市道路、公园绿地、公共建筑等公共场所无障碍设施建设情况进行全面普查，制定整改完善方案，并严格执行；②完善相关台帐资料。 | 曲靖经开区管委会、麒麟区人民政府 | 市规划局、市住房城乡建设局 | 2014. 12.30 |  |
|  | *4 | 社会保险基金征缴率(%) | ≥90% |  | ①组织对城市社会保险基金征缴率(%)情况进行全面普查，制定整改完善方案，并严格执行；②完善相关台帐资料。 | 市人社局 | 麒麟区人民政府、 曲靖经开区管委会 | 2014. 12.30 |  |
|  | *5 | 城市最低生活保障 | 最低生活保障线高于本省（自治区）同类城市平均水平，实现应保尽保，正常发放。 |  | ①组织对城市最低生活保障情况进行全面普查，制定整改完善方案，并严格执行；②完善相关台帐资料。 | 市民政局 | 麒麟区人民政府、 曲靖经开区管委会 | 2014. 12.30 |  |
| 九、 申报材料 | 1 | 申报申请 | - |  | 按时向省住建厅申报 | 市政府办 |  | 2014. 3.30 |  |
|  | 2 | - | - |  | 城市概况（包括城市基础设施情况、城市环境状况等）及最新批准实施的《城市总体规划》、建成区范围图、城市绿地现状图、设区城市行政区划图。 | 市规划局 | 市规划局、市国土资源局、麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 2014. 3.30 |  |
|  | 3 | - | - |  | 制定实施城市绿线管理制度，编制城市绿线图并在媒体公示，提供执行情况说明。 | 市规划局 | 市住房城乡建设局、市国土资源局、市广电局 | 2014. 3.30 |  |
|  | 4 | - | - |  | 城市园林绿化等级评价达标自评材料 | 市创园办 |  | 2014. 3.30 |  |
|  | 5 | - | - |  | 组织遥感测试 | 市规划局 | 市创园办、 市国土资源局 | 2014. 3.30 |  |
|  | 6 | - | - |  | 对照《国家园林城市标准》逐项说明材料及相关附件资料 | 市创园办 | 麒麟区人民政府、 曲靖经开区管委会 | 2014. 3.30 |  |
|  | 7 | - | - | - | 国家园林城市创建工作技术报告（文字材料及DVD音像片） | 市创园办 | 市广电局、麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会 | 2014. 3.30 |  |
| 十、 申报与迎检 |  |  |  | - | 收集材料上报，准备迎接检查及相关事宜 | 市政府办 | 市直各部门、麒麟区人民政府、曲靖经开区管委会、创园责任单位 |  |  |

国家园林城市否决项：

（一）尚未编制（或修编）完成城市绿地系统规划，或未按照《城市绿线管理办法》（建设部令第112号）要求划定绿线，并在至少两种以上的媒体上公开向社会公布；

（二）建成区绿地率不达标；

（三）城市污水处理率不达标；

（四）城市生活垃圾无害化处理率不达标；

（五）城市各城区人均公园绿地面积最低值不达标；

（六）公园绿地服务半径覆盖率不达标；

（七）林荫路推广率不达标。

（一）至（四）项为国家园林城市否决项，（一）至（七）项为国家生态园林城市否决项。

表格中“*”项为国家生态园林城市所需满足项，是国家园林城市标准的提升项，达到指标要求后，给予加分。